

Abschlussprüfung Sommer 2025 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung

Dokumentation zur schulischen Projektarbeit

**Passwort-Depot**

**Entwicklung einer bedienerleichten Lösung zur sicheren Speicherung von Passwörtern**

Abgabedatum: Freising, den 24.02.2025

**Prüfungsbewerber:**

Kokot Paul & Otto Daniel

[Wippenhauser Str. 57](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f0b6bb4f67b1835b2bd97fc9db14608b593b10626f623d50f8d1b837bbdde96aJmltdHM9MTczNzMzMTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2e2f9e7c-72e3-6a0b-1ab8-8b0673f86bb3&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPVN0YWF0bC4lMjBCZXJ1ZnNzY2h1bGUlMjB1LiUyMFN0YWF0bC4lMjBCZXJ1ZnNmYWNoc2NodWxlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBLaW5kZXJwZmxlZ2Umc3M9eXBpZC5ZTjczMzh4MjYxNTM3NjUwJnBwb2lzPTQ4LjQwNzE3Njk3MTQzNTU1XzExLjcyOTY2MDk4Nzg1NDAwNF9TdGFhdGwuJTIwQmVydWZzc2NodWxlJTIwdS4lMjBTdGFhdGwuJTIwQmVydWZzZmFjaHNjaHVsZSUyMGYlQzMlQkNyJTIwS2luZGVycGZsZWdlX1lONzMzOHgyNjE1Mzc2NTB-JmNwPTQ4LjQwNzE3N34xMS43Mjk2NjEmdj0yJnNWPTEmRk9STT1NUFNSUEw&ntb=1)

[85354 Freising](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f0b6bb4f67b1835b2bd97fc9db14608b593b10626f623d50f8d1b837bbdde96aJmltdHM9MTczNzMzMTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2e2f9e7c-72e3-6a0b-1ab8-8b0673f86bb3&u=a1L21hcHM_Jm1lcGk9MTI3fn5Vbmtub3dufkFkZHJlc3NfTGluayZ0eT0xOCZxPVN0YWF0bC4lMjBCZXJ1ZnNzY2h1bGUlMjB1LiUyMFN0YWF0bC4lMjBCZXJ1ZnNmYWNoc2NodWxlJTIwZiVDMyVCQ3IlMjBLaW5kZXJwZmxlZ2Umc3M9eXBpZC5ZTjczMzh4MjYxNTM3NjUwJnBwb2lzPTQ4LjQwNzE3Njk3MTQzNTU1XzExLjcyOTY2MDk4Nzg1NDAwNF9TdGFhdGwuJTIwQmVydWZzc2NodWxlJTIwdS4lMjBTdGFhdGwuJTIwQmVydWZzZmFjaHNjaHVsZSUyMGYlQzMlQkNyJTIwS2luZGVycGZsZWdlX1lONzMzOHgyNjE1Mzc2NTB-JmNwPTQ4LjQwNzE3N34xMS43Mjk2NjEmdj0yJnNWPTEmRk9STT1NUFNSUEw&ntb=1)

**Inhaltsverzeichnis**

**Inhaltsverzeichnis**

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................... I Abbildungsverzeichnis ...........................................................................................................III Tabellenverzeichnis .............................................................................................................. IV

Verzeichnis der Listings ......................................................................................................... V Abkürzungsverzeichnis......................................................................................................... VI

1. Einleitung ....................................................................................................................... 1
   1. Projektumfeld .......................................................................................................... 1
   2. Projektziel ............................................................................................................... 1
   3. Projektbegründung .................................................................................................. 1
   4. Projektschnittstellen ................................................................................................ 1
   5. Projektabgrenzung .................................................................................................. 1
2. Projektplanung ............................................................................................................... 1
   1. Projektphasen ......................................................................................................... 1
   2. Abweichungen vom Projektantrag ........................................................................... 2
   3. Ressourcenplanung ................................................................................................ 2
   4. Entwicklungsprozess ............................................................................................... 2
3. Analysephase ................................................................................................................. 2
   1. Ist-Analyse .............................................................................................................. 2
   2. Wirtschaftlichkeitsanalyse ....................................................................................... 2
   3. Make or Buy-Entscheidung.............................................................................. 2
   4. Projektkosten ................................................................................................... 2
   5. Amortisationsdauer .......................................................................................... 3
   6. Nutzwertanalyse ...................................................................................................... 4
   7. Anwendungsfälle ..................................................................................................... 4
   8. Qualitätsanforderungen ........................................................................................... 4
   9. Lastenheft/Fachkonzept .......................................................................................... 4
4. Entwurfsphase ............................................................................................................... 4
   1. Zielplattform ............................................................................................................ 4
   2. Architekturdesign .................................................................................................... 4
   3. Entwurf der Benutzeroberfläche .............................................................................. 5
   4. Datenmodell ............................................................................................................ 5
   5. Geschäftslogik ......................................................................................................... 5
   6. Maßnahmen zur Qualitätssicherung ........................................................................ 6
   7. Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept ................................................................ 6
5. Implementierungsphase ................................................................................................. 6
   1. Implementierung der Datenstrukturen ..................................................................... 6 **Inhaltsverzeichnis**
   2. Implementierung der Benutzeroberfläche ................................................................ 6
   3. Implementierung der Geschäftslogik ....................................................................... 6
6. Abnahmephase .............................................................................................................. 7
7. Einführungsphase .......................................................................................................... 7
8. Dokumentation ............................................................................................................... 7
9. Fazit ............................................................................................................................... 7
   1. Soll-/Ist-Vergleich .................................................................................................... 7
   2. Lessons Learned ..................................................................................................... 8
   3. Ausblick ................................................................................................................... 8

Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 9 Eidesstattliche Erklärung ......................................................................................................10

Anhang .................................................................................................................................... i

A1 Detaillierte Zeitplanung .............................................................................................. i

A2 Lastenheft (Auszug) ................................................................................................. ii

A3 Use-Case-Diagramm ............................................................................................... iii

A4 Pflichtenheft (Auszug) ............................................................................................. iii

A5 Datenbankmodell ..................................................................................................... v

A6 Ereignisgesteuerte Prozesskette ............................................................................. vi

A7 Oberflächenentwürfe .............................................................................................. vii

A8 Screenshots der Anwendung ................................................................................ viii

A9 Entwicklerdokumentation (Auszug) .......................................................................... x

A10 Testfall und sein Aufruf auf der Konsole .................................................................. xi

A11 Klasse: ComparedNaturalModuleInformation ......................................................... xii

A12 Klassendiagramm ................................................................................................. xiv

A13 Benutzerdokumentation (Auszug) .......................................................................... xv

[**Abbildungsverzeichnis** Abbildung 1: Use-Case-Diagramm iii](#_Toc68425)

[Abbildung 2: Entity-Relationship-Model v](#_Toc68426)

[Abbildung 3: Tabellenmodell vi](#_Toc68427)

[Abbildung 4: Prozess des Einlesens eines Moduls vi](#_Toc68428)

[Abbildung 5: Liste der Module mit Filtermöglichkeiten vii](#_Toc68429)

[Abbildung 6: Anzeige der Übersichtsseite einzelner Module viii](#_Toc68430)

[Abbildung 7: Anzeige und Filterung der Module nach Tags viii](#_Toc68431)

[Abbildung 8: Liste der Module mit Filtermöglichkeiten ix](#_Toc68432)

[Abbildung 9: Auszug aus der Entwicklerdokumentation mit *PHPDoc* x](#_Toc68433)

[Abbildung 10: Aufruf des Testfalls auf der Konsole xi](#_Toc68434)

[Abbildung 11: Klassendiagramm xiv](#_Toc68435)

[Abbildung 12: Auszug aus der Benutzerdokumentation xv](#_Toc68436)

# Abbildungsverzeichnis

**Tabellenverzeichnis**

**Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung ................................................................................................ 2

Tabelle 2: Kostenaufstellung ................................................................................................. 3

Tabelle 3: Entscheidungsmatrix ............................................................................................. 5

Tabelle 4: Soll-/Ist-Vergleich .................................................................................................. 8

Tabelle 5: Detaillierte Zeitplanung .......................................................................................... ii

**Einleitung**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Einleitung** |
| **1.1** | **Projektumfeld** |
|  | Die Projektumsetzung findet im Beruflichen Schulzentrum Freising, sowie im privaten Umfeld der Projektbewerber statt. Die Schule bietet Ausbildungen in mehreren Bereichen an. Das Projekt wird im Rahmen des Bereichs der Informationstechnologie durchgeführt. |
| **1.2** | **Projektziel** |
|  | Worum geht es eigentlich?  In diesem Projekt wird die Erstellung eines qualitativen Passwortspeichers verfolgt. |
|  | Was soll erreicht werden?  Zielsetzung ist ein simples, vollständig umgesetztes Depot zum Speichern von wichtigen Passwörtern und Zugangsdaten. |
| **1.3** | **Projektbegründung** |
|  | Warum ist das Projekt sinnvoll (z.B. Kosten- oder Zeitersparnis, weniger Fehler)?  Der Passwortspeicher wird umgesetzt, um den Anwendern eine sehr benutzerfreundliche und leicht verständliche Anwendung zum Speichern von Passwörtern zu bieten. |
|  | Was ist die Motivation hinter dem Projekt? |
| **1.4** | **Projektschnittstellen** |
|  | Mit welchen anderen Systemen interagiert die Anwendung (technische Schnittstellen)? |
|  | Die Anwendung interagiert mit der freien Webanwendung phpMyAdmin für die jeweilige Datenbank mit den dazugehörigen Tabellen. |
|  | Wer sind die Benutzer der Anwendung?  Die Benutzer der Anwendung sind im Testfall die Mitschüler der Klasse IT12A des Beruflichen Schulzentrums Freisings. Im Nachhinein wird die Anwendung jeder Person zur Verfügung gestellt, die einen sicheren Aufenthalt ihrer Passwörter wertschätzt. |
|  | Wem muss das Ergebnis präsentiert werden?  Das Ergebnis wird dem Klassenlehrer, Herr Danzer sowie der Klasse IT12A vorgetragen und präsentiert. |
| **2** | **Projektplanung** |
| **2.1** | **Projektphasen** |
|  | In welchem Zeitraum und unter welchen Rahmenbedingungen (z.B. Tagesarbeitszeit) findet das Projekt statt?  Die Umsetzung des Projekts findet innerhalb der vorgegebenen Arbeitszeit von 80 Stunden des Schulunterrichts im Beruflichen Schulzentrum Freising statt. Zusätzlich wird im privaten Umfeld der Projektbetreuer an der Entwicklung und Integrierung gearbeitet. |

**Beispiel**

Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für eine grobe Zeitplanung.

**Analysephase**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektphase** | **Geplante Zeit** |
| Start | 4 h |
| Planung | 10 h |
| Durchführung | 54 h |
| Abschluss | 12 h |

**Gesamt 80 h**

**Tabelle 1: Grobe Zeitplanung**

Eine detailliertere Zeitplanung ist in Tabelle 5 in Anhang A1 zu sehen.

**2.3 Ressourcenplanung**

* Detaillierte Planung der benötigten Ressourcen (Hard-/Software, Räumlichkeiten usw.).
* Ggfs. sind auch personelle Ressourcen einzuplanen (z.B. unterstützende Mitarbeiter).
* Hinweis: Häufig werden hier Ressourcen vergessen, die als selbstverständlich angesehen werden (z.B. PC, Büro).

Zu einem Fließtext bilden:

Benötigte Sachen:

PC mit Windows 10 von der Schule, Word 2013, Excel, draw.io, phpMyAdmin + Programmierumgebung im Klassenraum 1A1 der Schule

Mitarbeiter: Paul Kokot u. Daniel Otto

**2.4 Entwicklungsprozess**

* Welcher Entwicklungsprozess wird bei der Bearbeitung des Projekts verfolgt (z.B. Wasserfall, agiler Prozess)?

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Analysephase** |

**3.1 Ist-Analyse**

* Wie ist die bisherige Situation (z.B. bestehende Programme, Wünsche der Mitarbeiter)?
* Was gilt es zu erstellen/verbessern?

Zum jetzigen Zeitpunkt werden alle Passwörter wie, z.B. für Teams oder GIT im Kopf gemerkt. Somit wären die Zugänge zu bestimmten Anwendungen nutzlos, wenn die Zugangsdaten vergessen werden, beispielsweise nach einer langen Blockpause der Schule. Daher ist der Wunsch aufgekommen, dass es einen Speicher für die oben genannten Zugangsdaten geben soll.

**3.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse**

* Rentiert sich das Projekt für das Unternehmen?

Aufgrund der unten aufgeführten Punkten, Make or Buy-Entscheidung, Amortisationsrechnung sowie einer Kostenplanung rentiert sich die Umsetzung des Projekts Passwortdepot.

3.2.1 Make or Buy-Entscheidung

* Gibt es vielleicht schon ein fertiges Produkt, das alle Anforderungen des Projekts abdeckt?
* Wenn ja, wieso wird das Projekt trotzdem umgesetzt?

3.2.2 Projektkosten

* Welche Kosten fallen bei der Umsetzung des Projekts im Detail an (z.B. Entwicklung, Einführung/Schulung, Wartung)?

**Analysephase**



**Beispielrechnung (verkürzt)**

Die Kosten für die Durchführung des Projekts setzen sich sowohl aus Personal-, als auch aus Ressourcenkosten zusammen. Laut Tarifvertrag verdient ein Auszubildender im dritten Lehrjahr pro Monat *1.000 €* (brutto).

h Tage h 8 · 220 = 1.760 Tag Jahr Jahr

€ Monate €

1.000 · 13, 3 = 13.300 Monat Jahr Jahr

€

13.300 𝐽𝑎ℎ𝑟 €

≈ 7,56

h

1.760 h

Jahr

Es ergibt sich also ein Stundensatz von *7,56 EUR*. Die Durchführungszeit des Projekts beträgt 70 Stunden. Für die Nutzung von Ressourcen[[1]](#footnote-1) wird ein pauschaler Stundensatz von *15 EUR* angenommen. Für die anderen Mitarbeiter wird pauschal ein Stundensatz von *25 EUR* angenommen. Eine Aufstellung der Kosten befindet sich in Tabelle 2 und sie betragen insgesamt *2.739,20 EUR*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vorgang** | **Zeit** | **Kosten / Stunde** | **Kosten** |
| Entwicklung | 70 h | *7,56 €* + *15 €* = *22,56 €* | *1.579,20 €* |
| Fachgespräch | 3 h | *25 €* + *15 €* = *40,00 €* | *120,00 €* |
| Abnahme | 1 h | *25 €* + *15 €* = *40,00 €* | *40,00 €* |
| Schulung | 25 h | *25 €* + *15 €* = *40,00 €* | *1.000,00 €* |

***Gesamt 2.739,20 €***

**Tabelle 2: Kostenaufstellung**

3.2.3 Amortisationsdauer

* Welche monetären Vorteile bietet das Projekt (z.B. Einsparung von Lizenzkosten, Arbeitszeitersparnis, bessere Usability, Korrektheit)?  Wann hat sich das Projekt amortisiert?



**Beispielrechnung (verkürzt)**



Bei einer Zeiteinsparung von 10 Minuten am Tag für jeden der 25 Anwender und 220 Arbeitstagen im Jahr ergibt sich eine gesamte Zeiteinsparung von:



Jahr Tag Jahr Jahr

Dadurch ergibt sich eine jährliche Einsparung von:

€

917h · (25 + 15) = 36.680 € h Die Amortisationszeit beträgt also:

**Entwurfsphase**

2.739,20 €

≈ 0, 07 𝐽𝑎ℎ𝑟𝑒 ≈ 4 𝑊𝑜𝑐ℎ𝑒𝑛

€

36.680

𝐽𝑎ℎ𝑟

**3.3 Nutzwertanalyse**

* Darstellung des nicht-monetären Nutzens (z.B. Vorher-/Nachher-Vergleich anhand eines Wirtschaftlichkeitskoeffizienten).



**Beispiel**



Ein Beispiel für eine Entscheidungsmatrix findet sich in Kapitel 4.2 (Architekturdesign).

**3.4 Anwendungsfälle**

* Welche Anwendungsfälle soll das Projekt abdecken?
* Einer oder mehrere interessante (!) Anwendungsfälle könnten exemplarisch durch ein Aktivitätsdiagramm oder eine EPK detailliert beschrieben werden.



**Beispiel**



Ein Beispiel für ein Use-Case-Diagramm findet sich im Anhang A3.

**3.5 Qualitätsanforderungen**

* Welche Qualitätsanforderungen werden an die Anwendung gestellt, z.B. hinsichtlich Performance, Usability, Effizienz etc. (siehe (ISO/IEC 9126-1, 2001))?

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Entwurfsphase** |

**4.1 Zielplattform**

* Beschreibung der Kriterien zur Auswahl der Zielplattform (u.a. Programmiersprache, Datenbank, Client/Server, Hardware).

**4.2 Architekturdesign**

* Beschreibung und Begründung der gewählten Anwendungsarchitektur (z.B. MVC).
* Ggfs. Bewertung und Auswahl von verwendeten Frameworks sowie ggfs. eine kurze

Einführung in die Funktionsweise des verwendeten Frameworks.

**Entwurfsphase**



**Beispiel**



Anhand der Entscheidungsmatrix in Tabelle 3 wurde für die Implementierung der Anwendung das PHP-Framework *Symfony* ausgewählt.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eigenschaft** | **Gewichtung** | ***Akelos*** | ***CakePHP*** | ***Symfony*** | **Eigenentwicklung** |
| Dokumentation | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Reengineering | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Generierung | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Testfälle | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Standardaufgaben | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Gesamt | 17 | 65 | 52 | 73 | 21 |

**Nutzwert 3,82 3,06 4,29 1,24**

**Tabelle 3: Entscheidungsmatrix**

**4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche**

* Entscheidung für die gewählte Benutzeroberfläche (z.B. GUI, Webinterface).
* Beschreibung des visuellen Entwurfs der konkreten Oberfläche (z.B. Mockups, Menüführung).
* Ggfs. Erläuterung von angewendeten Richtlinien zur Usability und Verweis auf Corporate Design.



**Beispiel**



Beispielentwürfe finden sich im Anhang A7.

**4.4 Datenmodell**

* Entwurf/Beschreibung der Datenstrukturen (z.B. ERM und/oder Tabellenmodell, XMLSchemas) mit kurzer Beschreibung der wichtigsten (!) verwendeten Entitäten.



**Beispiel**



In Anhang A5 wird ein ERM dargestellt, welches lediglich Entitäten, Relationen und die dazugehörigen Kardinalitäten enthält.

**4.5 Geschäftslogik**

* Modellierung und Beschreibung der wichtigsten (!) Bereiche der Geschäftslogik (z.B. mit Komponenten-, Klassen-, Sequenz-, Datenflussdiagramm, Programmablaufplan, Struktogramm, EPK).
* Wie wird die erstellte Anwendung in den Arbeitsfluss des Unternehmens integriert?

**Implementierungsphase**



**Beispiel**



Ein Klassendiagramm, welches die Klassen der Anwendung und deren Beziehungen untereinander darstellt, kann im Anhang A12 eingesehen werden.

Die EPK in Anhang A6 zeigt den grundsätzlichen Ablauf beim Einlesen eines Moduls.

**4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung**

* Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Qualität des Projektergebnisses (siehe Kapitel 3.5) zu sichern (z.B. automatische Tests, Anwendertests)?
* Ggfs. Definition von Testfällen und deren Durchführung (durch Programme/Benutzer). **4.7 Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept**
* Auszüge aus dem Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt wurde.



**Beispiel**



Ein Beispiel für das auf dem Lastenheft (siehe Kapitel 3.6) aufbauende Pflichtenheft ist im Anhang A4 zu finden.

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Implementierungsphase** |
| **5.1** | **Implementierung der Datenstrukturen** |
|  | Beschreibung der angelegten Datenbank (z.B. Generierung von SQL aus Modellierungswerkzeug oder händisches Anlegen), XML-Schemas usw. |
| **5.2** | **Implementierung der Benutzeroberfläche** |
|  | Beschreibung der Implementierung der Benutzeroberfläche, falls dies separat zur Implementierung der Geschäftslogik erfolgt (z.B. bei HTML-Oberflächen und Stylesheets). |
|  | Ggfs. Beschreibung des Corporate Designs und dessen Umsetzung in der Anwendung. |
|  | Screenshots der Anwendung |

**Beispiel**



Screenshots der Anwendung in der Entwicklungsphase mit Dummy-Daten befinden sich im Anhang A8.

**5.3 Implementierung der Geschäftslogik**

* Beschreibung des Vorgehens bei der Umsetzung/Programmierung der entworfenen Anwendung.
* Ggfs. interessante Funktionen/Algorithmen im Detail vorstellen, verwendete Entwurfsmuster zeigen.
* Quelltextbeispiele zeigen.
* Hinweis: Es wird nicht ein lauffähiges Programm bewertet, sondern die Projektdurchführung. Dennoch würde ich immer Quelltextausschnitte zeigen, da sonst Zweifel an der tatsächlichen Leistung des Prüflings aufkommen können.

**Abnahmephase**



**Beispiel**



Die Klasse ComparedNaturalModuleInformation findet sich im Anhang A11.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6** |  | **Abnahmephase** |

* Welche Tests (z.B. Unit-, Integrations-, Systemtests) wurden durchgeführt und welche Ergebnisse haben sie geliefert (z.B. Logs von Unit Tests, Testprotokolle der Anwender)?
* Wurde die Anwendung offiziell abgenommen?



**Beispiel**



Ein Auszug eines Unit Tests befindet sich im Anhang A10. Dort ist auch der Aufruf des Tests auf der Konsole des Webservers zu sehen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** |  | **Einführungsphase** |

* Welche Schritte waren zum Deployment der Anwendung nötig und wie wurden sie durchgeführt (automatisiert/manuell)?
* Wurden Ggfs. Altdaten migriert und wenn ja, wie?
* Wurden Benutzerschulungen durchgeführt und wenn ja, Wie wurden sie vorbereitet?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** |  | **Dokumentation** |

* Wie wurde die Anwendung für die Benutzer/Administratoren/Entwickler dokumentiert

(z.B. Benutzerhandbuch, API-Dokumentation)?

* Hinweis: Je nach Zielgruppe gelten bestimmte Anforderungen für die Dokumentation (z.B. keine IT-Fachbegriffe in einer Anwenderdokumentation verwenden, aber auf jeden Fall in einer Dokumentation für den IT-Bereich).



**Beispiel**



Ein Ausschnitt aus der erstellten Benutzerdokumentation befindet sich im Anhang A13.

Die Entwicklerdokumentation wurde mittels *PHPDoc* automatisch generiert. Ein beispielhafter Auszug aus der Dokumentation einer Klasse findet sich im Anhang A9.

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Fazit** |
| **9.1** | **Soll-/Ist-Vergleich** |
|  | Wurde das Projektziel erreicht und wenn nein, warum nicht? |
|  | Ist der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden und wenn nein, warum nicht? |
|  | Wurde die Projektplanung (Zeit, Kosten, Personal, Sachmittel) eingehalten oder haben sich Abweichungen ergeben und wenn ja, warum? |
|  | Hinweis: Die Projektplanung muss nicht strikt eingehalten werden. Vielmehr sind Abweichungen sogar als normal anzusehen. Sie müssen nur vernünftig begründet werden (z.B. durch Änderungen an den Anforderungen, unter-/überschätzter Aufwand). |

**Beispiel (verkürzt)**



Wie in Tabelle 4 zu erkennen ist, konnte die Zeitplanung bis auf wenige Ausnahmen eingehalten werden.

**Fazit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Geplant** | **Tatsächlich** | **Differenz** |
| Analyse | 9 h | 10 h | +1 h |
| Entwurf | 20 h | 20 h |  |
| Implementierung | 30 h | 27 h | -3 h |
| Abnahme | 1 h | 1 h |  |
| Einführung | 1 h | 1 h |  |
| Dokumentation | 9 h | 11 h | +2 h |

**Gesamt 70 h 70 h**

**Tabelle 4: Soll-/Ist-Vergleich**

**9.2 Lessons Learned**

* Was hat der Prüfling bei der Durchführung des Projekts gelernt (z.B. Zeitplanung, Vorteile der eingesetzten Frameworks, Änderungen der Anforderungen)?

**9.3 Ausblick**

* Wie wird sich das Projekt in Zukunft weiterentwickeln (z.B. geplante Erweiterungen)?

**Literaturverzeichnis**

**Literaturverzeichnis**

Grashorn, D., 2010. *Entwicklung von NatInfo – Webbasiertes Tool zur Unterstützung der Entwickler,* Vechta: s.n.

ISO/IEC 9126-1, 2001. *Software-Engineering – Qualität von Software-Produkten – Teil 1: Qualitätsmodell.* s.l.:s.n.

**Eidesstattliche Erklärung**

**Eidesstattliche Erklärung**

Ich, Der Autor, versichere hiermit, dass ich meine Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit mit dem Thema

*Der Kurztitel – Der Langtitel der Projektdokumentation*

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, wobei ich alle wörtlichen und sinngemäßen Zitate als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Abgabeort, den 03.10.2016

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DER AUTOR

**Anhang**

**A1 Detaillierte Zeitplanung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analysephase** |  |  | | **9 h** |
| 1. Analyse des Ist-Zustands |  | 3 h | |  |
| 1.1. Fachgespräch mit der EDV-Abteilung | 1 h |  | |  |
| 1.2. Prozessanalyse | 2 h |  | |  |
| 2. „Make or buy“-Entscheidung und Wirtschaftlichkeitsanalyse |  | 1 h | |  |
| 3. Erstellen eines Use-Case-Diagramms |  | 2 h | |  |
| 4. Erstellen des Lastenhefts mit der EDV-Abteilung |  | 3 h | |  |
| **Entwurfsphase** |  |  | | **20 h** |
| 1. Prozessentwurf |  | 3 h | |  |
| 2. Datenbankentwurf |  | 3 h | |  |
| 2.1. ER-Modell erstellen | 2 h |  | |  |
| 2.2. Konkretes Tabellenmodell erstellen | 1 h |  | |  |
| 3. Erstellen von Datenverarbeitungskonzepten |  | 4 h | |  |
| 3.1. Verarbeitung der CSV-Daten | 1 h |  | |  |
| 3.2. Verarbeitung der SVN-Daten | 1 h |  | |  |
| 3.3. Verarbeitung der Sourcen der Programme | 2 h |  | |  |
| 4. Benutzeroberflächen entwerfen und abstimmen |  | 2 h | |  |
| 5. Erstellen eines UML-Komponentendiagramms der Anwendung |  | 4 h | |  |
| 6. Erstellen des Pflichtenhefts |  | 4 h | |  |
| **Implementierungsphase** |  |  | | **30 h** |
| 1. Anlegen der Datenbank |  | 1 h | |  |
| 2. Umsetzung der HTML-Oberflächen und Stylesheets |  | 5 h | |  |
| 3. Programmierung der PHP-Module für die Funktionen |  | 23 h | |  |
| 3.1. Import der Modulinformationen aus CSV-Dateien | 2 h |  | |  |
| 3.2. Parsen der Modulquelltexte | 3 h |  | |  |
| 3.3. Import der SVN-Daten | 2 h |  | |  |
| 3.4. Vergleichen zweier Umgebungen | 4 h |  | |  |
| 3.5. Abrufen der von einem zu wählenden Benutzer geänderten Module | 3 h |  | |  |
| 3.6. Erstellen einer Liste der Module unter unterschiedlichen Aspekten | 5 h |  | |  |
| 3.7. Anzeigen einer Liste mit den Modulen und geparsten Metadaten | 3 h |  | |  |
| 3.8. Erstellen einer Übersichtsseite für ein einzelnes Modul | 1 h |  | |  |
| 4. Nächtlichen Batchjob einrichten |  | 1 h | |  |
| **Abnahmetest der Fachabteilung** |  | |  | **1 h** |
| 1. Abnahmetest der Fachabteilung |  | | 1 h |  |
| **Einführungsphase** |  | |  | **1 h** |
| 1. Einführung/Benutzerschulung |  | | 1 h |  |
| **Erstellen der Dokumentation** |  | |  | **9 h** |
| 1. Erstellen der Benutzerdokumentation |  | | 2 h |  |
| 2. Erstellen der Projektdokumentation |  | | 6 h | |
| 3. Programmdokumentation |  | | 1 h | |
| 3.1. Generierung durch *PHPdoc* | 1 h | |  | |

**Gesamt 70 h**

**Tabelle 5: Detaillierte Zeitplanung**


**A2 Lastenheft (Auszug)**

Es folgt ein Auszug aus dem Lastenheft mit Fokus auf die Anforderungen:

**Die Anwendung muss folgende Anforderungen erfüllen.**

1. Verarbeitung der Moduldaten
   1. Die Anwendung muss die von Subversion und einem externen Programm bereitgestellten Informationen (z.B. Source-Benutzer, -Datum, Hash) verarbeiten.
   2. Auslesen der Beschreibung und der Stichwörter aus dem Sourcecode.
2. Darstellung der Daten
   1. Die Anwendung muss eine Liste aller Module erzeugen inkl. Source-Benutzer und Datum, letztem Commit-Benutzer und -Datum für alle drei Umgebungen.
   2. Verknüpfen der Module mit externen Tools wie z.B. Wiki-Einträgen zu den Modulen oder dem Sourcecode in Subversion.
   3. Die Sourcen der Umgebungen müssen verglichen und eine schnelle Übersicht zur Einhaltung des allgemeinen Entwicklungsprozesses gegeben werden.
   4. Dieser Vergleich muss auf die von einem bestimmten Benutzer bearbeiteten Module eingeschränkt werden können.
   5. Die Anwendung muss in dieser Liste auch Module anzeigen, die nach einer Bearbeitung durch den gesuchten Benutzer durch jemand anderen bearbeitet wurden.
   6. Abweichungen sollen kenntlich gemacht werden.
   7. Anzeigen einer Übersichtsseite für ein Modul mit allen relevanten Informationen zu diesem.
3. Sonstige Anforderungen
   1. Die Anwendung muss ohne das Installieren einer zusätzlichen Software über einen Webbrowser im Intranet erreichbar sein.
   2. Die Daten der Anwendung müssen jede Nacht bzw. nach jedem SVN-Commit automatisch aktualisiert werden.
   3. Es muss ermittelt werden, ob Änderungen auf der Produktionsumgebung vorgenommen wurden, die nicht von einer anderen Umgebung kopiert wurden. Diese Modulliste soll als Mahnung per E-Mail an alle Entwickler geschickt werden (Peer Pressure).
   4. Die Anwendung soll jederzeit erreichbar sein.
   5. Da sich die Entwickler auf die Anwendung verlassen, muss diese korrekte Daten liefern und darf keinen Interpretationsspielraum lassen.
   6. Die Anwendung muss so flexibel sein, dass sie bei Änderungen im Entwicklungsprozess einfach angepasst werden kann.

**A3 Use-Case-Diagramm**



**Abbildung 1: Use-Case-Diagramm**

**A4 Pflichtenheft (Auszug)**


**Zielbestimmung**

1. Musskriterien
   1. Modul-Liste: Zeigt eine filterbare Liste der Module mit den dazugehörigen Kerninformationen sowie Symbolen zur Einhaltung des Entwicklungsprozesses an
      * In der Liste wird der Name, die Bibliothek und Daten zum Source und Kompilat eines Moduls angezeigt.
      * Ebenfalls wird der Status des Moduls hinsichtlich Source und Kompilat angezeigt. Dazu gibt es unterschiedliche Status-Zeichen, welche symbolisieren in wie weit der Entwicklungsprozess eingehalten wurde bzw. welche Schritte als nächstes getan werden müssen. So gibt es z. B. Zeichen für das Einhalten oder Verletzen des Prozesses oder den Hinweis auf den nächsten zu tätigenden Schritt.
      * Weiterhin werden die Benutzer und Zeitpunkte der aktuellen Version der Sourcen und Kompilate angezeigt. Dazu kann vorher ausgewählt werden, von welcher Umgebung diese Daten gelesen werden sollen.
      * Es kann eine Filterung nach allen angezeigten Daten vorgenommen werden. Die Daten zu den Sourcen sind historisiert. Durch die Filterung ist es möglich, auch Module zu finden, die in der Zwischenzeit schon von einem anderen Benutzer editiert wurden.
   2. Tag-Liste: Bietet die Möglichkeit die Module anhand von Tags zu filtern.
      * Es sollen die Tags angezeigt werden, nach denen bereits gefiltert wird und die, die noch der Filterung hinzugefügt werden könnten, ohne dass die Ergebnisliste leer wird.  Zusätzlich sollen die Module angezeigt werden, die den Filterkriterien entsprechen. Sollten die Filterkriterien leer sein, werden nur die Module angezeigt, welche mit einem Tag versehen sind.
   3. Import der Moduldaten aus einer bereitgestellten CSV-Datei
      * Es wird täglich eine Datei mit den Daten der aktuellen Module erstellt. Diese Datei wird (durch einen Cronjob) automatisch nachts importiert.
      * Dabei wird für jedes importierte Modul ein Zeitstempel aktualisiert, damit festgestellt werden kann, wenn ein Modul gelöscht wurde.
      * Die Datei enthält die Namen der Umgebung, der Bibliothek und des Moduls, den Programmtyp, den Benutzer und Zeitpunkt des Sourcecodes sowie des Kompilats und den Hash des Sourcecodes.
      * Sollte sich ein Modul verändert haben, werden die entsprechenden Daten in der Datenbank aktualisiert. Die Veränderungen am Source werden dabei aber nicht ersetzt, sondern historisiert.
   4. Import der Informationen aus Subversion (SVN). Durch einen „post-commit-hook“ wird nach jedem Einchecken eines Moduls ein PHP-Script auf der Konsole aufgerufen, welches die Informationen, die vom SVN-Kommandozeilentool geliefert werden, an NatInfo übergibt.
   5. Parsen der Sourcen
      * Die Sourcen der Entwicklungsumgebung werden nach Tags, Links zu Artikeln im Wiki und Programmbeschreibungen durchsucht.
      * Diese Daten werden dann entsprechend angelegt, aktualisiert oder nicht mehr gesetzte Tags/Wikiartikel entfernt.
   6. Sonstiges
      * Das Programm läuft als Webanwendung im Intranet.
      * Die Anwendung soll möglichst leicht erweiterbar sein und auch von anderen Entwicklungsprozessen ausgehen können.
      * Eine Konfiguration soll möglichst in zentralen Konfigurationsdateien erfolgen.


**Produkteinsatz**

1. Anwendungsbereiche
   1. Die Webanwendung dient als Anlaufstelle für die Entwicklung. Dort sind alle Informationen für die Module an einer Stelle gesammelt. Vorher getrennte Anwendungen werden ersetzt bzw. verlinkt.
2. Zielgruppen
   1. NatInfo wird lediglich von den Natural-Entwicklern in der EDV-Abteilung genutzt.
3. Betriebsbedingungen
   1. Die nötigen Betriebsbedingungen, also der Webserver, die Datenbank, die Versionsverwaltung, das Wiki und der nächtliche Export sind bereits vorhanden und konfiguriert. Durch einen täglichen Cronjob werden entsprechende Daten aktualisiert, die Webanwendung ist jederzeit aus dem Intranet heraus erreichbar.

**A5 Datenbankmodell**




# Abbildung 2: Entity-Relationship-Model




# Abbildung 3: Tabellenmodell

**A6 Ereignisgesteuerte Prozesskette**




# Abbildung 4: Prozess des Einlesens eines Moduls

**A7 Oberflächenentwürfe**



# Abbildung 5: Liste der Module mit Filtermöglichkeiten



# Abbildung 6: Anzeige der Übersichtsseite einzelner Module

**A8 Screenshots der Anwendung**




# Abbildung 7: Anzeige und Filterung der Module nach Tags




# Abbildung 8: Liste der Module mit Filtermöglichkeiten

**A9 Entwicklerdokumentation (Auszug)**



# Abbildung 9: Auszug aus der Entwicklerdokumentation mit *PHPDoc*

**A10 Testfall und sein Aufruf auf der Konsole**



# Abbildung 10: Aufruf des Testfalls auf der Konsole

|  |  |
| --- | --- |
| $t->comment('Empty Information');  $emptyComparedInformation = new  ComparedNaturalModuleInformation(array());  $t->is($emptyComparedInformation->getCatalogSign(),  ComparedNaturalModuleInformation::EMPTY\_SIGN, 'Has no catalog sign');  $t->is($emptyComparedInformation->getSourceSign(),  ComparedNaturalModuleInformation::SIGN\_CREATE, 'Source has to be created');    $t->comment('Perfect Module');  $criteria = new Criteria();  $criteria->add(NaturalmodulenamePeer::NAME, 'SMTAB');  $moduleName = NaturalmodulenamePeer::doSelectOne($criteria);  $t->is($moduleName->getName(), 'SMTAB', 'Right modulename selected');  $comparedInformation = $moduleName->loadNaturalModuleInformation();  $t->is($comparedInformation->getSourceSign(),  ComparedNaturalModuleInformation::SIGN\_OK, 'Source sign shines global');  $t->is($comparedInformation->getCatalogSign(),  ComparedNaturalModuleInformation::SIGN\_OK, 'Catalog sign shines global');  $infos = $comparedInformation->getNaturalModuleInformations(); foreach($infos as $info) { | |
| } | $env = $info->getEnvironmentName();  $t->is($info->getSourceSign(),  ComparedNaturalModuleInformation::SIGN\_OK, 'Source sign shines at ' . $env); if($env != 'SVNENTW') {  $t->is($info->getCatalogSign(),  ComparedNaturalModuleInformation::SIGN\_OK, 'Catalog sign shines at ' . $info->getEnvironmentName());  } else {  $t->is($info->getCatalogSign(),  ComparedNaturalModuleInformation::EMPTY\_SIGN, 'Catalog sign is empty at ' . $info->getEnvironmentName());  } |

**Listing 1: Testklasse**

**A11 Klasse: ComparedNaturalModuleInformation**


Kommentare und simple Getter/Setter werden nicht gezeigt.

|  |
| --- |
| class ComparedNaturalModuleInformation { const EMPTY\_SIGN = 0;  ...  const SIGN\_ERROR = 5;    private $naturalModuleInformations = array();    public static function environments() { return array("ENTW", "SVNENTW", "QS", "PROD");  }    public static function signOrder() {  return array(self::SIGN\_ERROR, self::SIGN\_NEXT\_STEP, self::SIGN\_CREATE\_AND\_NEXT\_STEP, self::SIGN\_CREATE, self::SIGN\_OK);  }    public function \_\_construct(array $naturalInformations) {  $this->allocateModulesToEnvironments($naturalInformations);  $this->allocateEmptyModulesToMissingEnvironments();  $this->determineSourceSignsForAllEnvironments(); |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| }    private function allocateModulesToEnvironments(array $naturalInformations) { foreach ($naturalInformations as $naturalInformation) { $env = $naturalInformation->getEnvironmentName(); if(in\_array($env, self::environments())) {  $this->naturalModuleInformations[array\_search($env,  self::environments())] = $naturalInformation;  }  }  }    private function allocateEmptyModulesToMissingEnvironments() { if(array\_key\_exists(0, $this->naturalModuleInformations)) {  $this->naturalModuleInformations[0]-  >setSourceSign(self::SIGN\_OK);  }    for($i = 0;$i < count(self::environments());$i++) {  if(!array\_key\_exists($i, $this-  >naturalModuleInformations)) {  $environments = self::environments();  $this->naturalModuleInformations[$i] = new  EmptyNaturalModuleInformation($environments[$i]);  $this->naturalModuleInformations[$i]-  >setSourceSign(self::SIGN\_CREATE);  }  }  }    private function containsSourceSign($sign) {  foreach($this->naturalModuleInformations as $information) { if($information->getSourceSign() == $sign) {  return true;  }  }  return false; | | | |
|  | } priv | ate function containsCatalogSign($sign) {  foreach($this->naturalModuleInformations as $information) { if($information->getCatalogSign() == $sign) { return true;  } | |
|  |  | } retu | rn false; |
| } | } | | |


**Listing 2: Klasse ComparedNaturalModuleInformation**

**A12 Klassendiagramm**



# Abbildung 11: Klassendiagramm

**A13 Benutzerdokumentation (Auszug)**



# Abbildung 12: Auszug aus der Benutzerdokumentation

1. Räumlichkeiten, Arbeitsplatzrechner etc. [↑](#footnote-ref-1)